Информация

по вопросу «О деятельности дорожного фонда Ярославской области в 2018 году и перспективах дорожного строительства»

(подготовлена департаментом дорожного хозяйства области)

Объем средств дорожного фонда Ярославской области на 2018 год составил к концу года 6,385 млрд. рублей с учетом последних пришедших в текущем году из федерального бюджета 400 млн. рублей на ремонт дорог г. Рыбинска.

Департаментом дорожного хозяйства области на дорожные программы направлены 6,172 млрд. рублей, из которых 1,7 млрд. рублей средства федерального бюджета, привлеченные в Ярославскую область в текущем году.

Средства в полном объеме направлены на дорожное хозяйство областной и муниципальной собственности. На территории Ярославской области проведены масштабные работы по приведению дорог и улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Из общей суммы дорожного фонда Ярославской области 213 млн. рублей расходуются департаментом жилищно-коммунального комплекса, энергетики и регулирования тарифов области по программе «Формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха на территории Ярославской области» в рамках проекта «Решаем вместе!».

Итоги 2018 года:

1. Завершена реконструкция моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади в г. Ярославле, протяженностью 144 пог.м. В июне 2018 года мост введен в эксплуатацию. Общая стоимость данного объекта составила 640 млн. рублей, из которых 583 млн. рублей средства федерального бюджета.

2. Выполнены работы по реконструкции мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово – Стройково, км 2+200, в Даниловском муниципальном районе протяженностью 24 пог.м.

3. Проведена реконструкция автомобильной дороги Рыбинск – Сельцо – птицефабрика (пос. Майский) в Рыбинском муниципальном районе протяженностью 2,2 км.

4. Выполнен ремонт изношенных участков автодороги Ярославль – Рыбинск в Тутаевском и Рыбинском муниципальных районах и участков автодороги Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль (до дер. Шопша) в Гаврилов-Ямском муниципальном районе. Общая протяженность ремонтируемых участков составила 15,6 км.

5. В рамках контракта по содержанию дорог областной собственности выполнены выравнивающие верхние слои на участках автомобильных дорог Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и Ярославль – Рыбинск общей протяженностью 43,0 км.

6. Произведен планово-предупредительный ремонт трех мостовых сооружений общей протяженностью 47,4 пог.м. в Борисоглебском и Угличском муниципальных районах.

7. В рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения выполнены работы по объектам с устройством искусственных неровностей, восстановлением наружного освещения, восстановлением тротуаров в населенных пунктах Парфеньево, Юрьево, Михайловский, Софьино, Богдановка и Першино в Тутаевском, Ярославском и Некоузском муниципальных районах.

8. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в границах территории Ярославской агломерации приведено в нормативное состояние 30 объектов дорожной сети общей протяженностью 82,2 км дорог, из них 47,2 км улично-дорожной сети г. Ярославля и 35 км дорог областной собственности на подходах к городу. В рамках ремонта восстановлены светофорные объекты, выполнено устройство 4 новых светофорных объектов, проведены комплексы мероприятий по ликвидации и предупреждению 60 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Улицы и дороги обустроены тротуарами, автобусными остановками, пешеходными и разделительными ограждениями, парковочными стоянками.

9. Проведены работы по ремонту улично-дорожной сети г. Рыбинска, на ремонт которой выделено 600 млн. рублей средств федерального бюджета. За счет указанных средств отремонтировано 34 км дорог.

В целом на осуществление дорожной деятельности муниципальных образований Ярославской области в 2018 году из дорожного фонда области с учетом федерального финансирования направлено 2,5 млрд. рублей.

В муниципальных образованиях Ярославской области в рамках соглашений с департаментом дорожного хозяйства области отремонтированы участки улиц и дорог общей протяженностью 98 км:

- по поручениям Правительства области выполнен ремонт центральных улиц моногородов (ул. Советская в г. Тутаеве, ул. Луначарского в г. Ростове, ул. Мичурина в г. Гаврилов-Яме, ул. Заводская в п. Песочное), выполнен ремонт ул. Успенская в г. Мышкине;

- завершено строительство 1-2 этапов ул. Дорожная в г. Переславле-Залесском,

- начато строительство ул. Расторгуева с кольцевой развязкой в г. Рыбинске,

- выполняется капитальный ремонт моста через реку Солоница в п. Некрасовское Некрасовского муниципального района.

На сегодняшний день почти все муниципальные образования Ярославской области справились с обязательствами по соглашениям. Ожидается завершение выполнения работ от органов местного самоуправления п. Песочное по ул. Заводская, по ремонту улично-дорожной сети г. Переславля-Залесского, по дорогам поселений Рыбинского муниципального района. Выполнение по муниципальным объектам составляет 93 % от выделенных в соглашениях сумм.

По итогам 2018 года за счет средств дорожного фонда области приведено в нормативное состояние около 270 км дорог и 215 пог.м. мостов областной и муниципальной собственности, проведены комплексы работ по содержанию дорог, выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

В 2019 году объем средств дорожного фонда области составит 6,8 млрд. рублей. Пополнение дорожного фонда области в 2019 году планируется, кроме основных источников дохода, за счет значительного притока средств федерального бюджета и нового источника доходов – штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Объем федеральных средств составит порядка 2 млрд. рублей, из которых 1,7 млрд. рублей предусмотрены на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 279 млн. рублей – на реализацию областной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области» на 2014-2020 годы в части строительства и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельхозпродукции.

В целом в 2019 году по сельским дорогам Ярославской области планируется освоить 717 млн. рублей на реконструкцию 20 км дорог в Ярославском, Угличском, Переславском, Брейтовском муниципальных районах.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году объем средств определен в размере 2,7 млрд. рублей, из которых 1,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета. С 2019 года федеральные средства предоставляются не только на дороги агломерации, но и региональные дороги на территории Ярославской области, преимущественно опорную сеть дорог, по которым осуществляются основные перевозки, имеется регулярное автобусное сообщение.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние не менее 110 км дорог областного и местного значения, в том числе 40 км в границах ярославской агломерации. Городу Тутаеву в границах агломерации предусмотрено 42 млн. рублей на ремонт улиц Комсомольская и Шитова.

По другим программам дорожного хозяйства запланированы реконструкция мостового перехода через реку Луть на автодороге Глебово – Ивашково – Кобяково в Ростовском муниципальном районе и ремонт автомобильной дороги Углич – Воскресенское 12 км.

Субсидии муниципальным образованиям в 2019 году составляют 1,7 млрд. рублей. Суммы субсидий равны суммам текущего года, отсутствует субсидия на мост через реку Которосль. Планируется начало капитального ремонта моста через реку Юхоть в Большесельском муниципальном районе в рамках двухгодичного контракта 2019-2020 годы в виду большого объема работ и высокой капиталоемкости, завершение капитального ремонта моста через реку Солоница в п. Некрасовское и строительство ул. Расторгуева в г. Рыбинске, проведение ремонта улицы в микр. Мирный г. Углича. В целом планируется отремонтировать не менее 80 км дорог и улично-дорожной сети муниципальных образований Ярославской области.