**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцев Александр Сергеевич |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцев Александр Сергеевич |
| Период реализацииГосударственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели Государственной программы | увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию до 1,093 млн квадратных метров к 2030 году |
| улучшение жилищных условий не менее 0,0596 млн семей к 2030 году |
| расселение до конца 2024 года 76,19 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации Государственной программы | 11161483,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатели «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году», «Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года», «Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда», «Повышение доступности жилья на первичном рынке»)/ государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – ГП РФ) |

2. Показатели Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено­ва­ние по­каза­теля | Уро­вень по­каза­теля | При­знак возрас­тания/ убы­вания | Единица из­мерения (по ОКЕИ) | Базовое зна­че­ние | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ствен­ный за дости­жение по­каза-теля | Связь с по­казателями нацио­наль­ных це­лей | Инфор­ма­ционная си­стема |
| зна­чение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Государственной программы – увеличение годового объема ввода жилья в эксплуатацию до 1,093 млн квадратных метров к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жи­лищного строитель­ства | Госу-дар-ствен-ная про-грамма | возраста­ние | млн квад­ратных метров | 0,758 | 2021 | 0,928 | 0,932 | 0,942 | 0,954 | 0,966 | 0,974 | 1,093 | \* | МСиЖКХ ЯО | обеспечение граж­дан жильем общей площадью не ме­нее 33 квадратных метров на чело-века к 2030 году и не менее 38 квад-ратных метров к 2036 году; обнов­ление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с пока­зателем 2019 года; устойчивое со­кращение непри­годного для про­живания жилищ­ного фонда; по­вышение доступ­ности жилья на первичном рынке | ЕМИСС |
| 11. | Объем ввода в эксплуата­цию жи­лой и нежилой недвижи­мости | ВДЛ | возраста­ние | млн квад­рат­ных метров | - | - | - | 1,177 | 1,187 | 1,199 | 1,211 | 1,219 | 1,229 | \* | МСиЖКХ ЯО | обеспечение граж­дан жильем общей площа­дью не ме­нее 33 квадрат­ных метров на челове­ка к 2030 году и не менее 38 квад­ратных метров к 2036 году; обнов­ление к 2030 году жилищного фонда не ме­нее чем на 20 процентов по сравнению с пока­зателем 2019 года; устойчивое со­кращение непри­годного для про­жива­ния жилищ­ного фонда; по­вышение доступ­ности жилья на пер­вичном рынке | ЕМИСС |
| Цель Государственной программы - улучшение жилищных условий не менее 0,0596 млн семей к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количе­ство семей, улучшив­ших жи­лищные условия | ВДЛ | воз­растание | млн семей | 0,033 | 2021 | 0,0403 | 0,0388 | 0,043 | 0,0499 | 0,054 | 0,0566 | 0,0596 | \* | МСиЖКХ ЯО | обеспечение граж­дан жильем общей площадью не ме­нее 33 квадратных метров на челове­ка к 2030 году и не менее 38 квадрат­ных метров к 2036 году; обновление к 2030 году жилищ­ного фонда не ме­нее чем на 20 про­центов по сравне­нию с показателем 2019 года; устой­чивое сокращение непригодного для проживания жи­лищного фонда; повышение до­ступности жилья на первичном рынке | ЕМИСС |
| Цель Государственной программы – расселение до конца 2024 года 76,19 тыс. квадратных метров жилищного фонда, признанного  непригодным для прожива­ния | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количе­ство граж­дан, рассе­лен­ных из не­пригод­ного для прожи­ва­ния жи­лищного фонда (нарас­тающим ито­гом) | ГП РФ | воз­растание | тыс. чело­век | 1,7 | 2021 | 4,25 | - | - | - | - | - | - | ГП РФ | министер­ство стро­ительства Ярослав­ской обла­сти | обеспечение граж­дан жильем общей площадью не ме­нее 33 квадратных метров на челове­ка к 2030 году и не менее 38 квадрат­ных метров к 2036 году; обновление к 2030 году жилищ­ного фонда не ме­нее чем на 20 про­центов по сравне­нию с показателем 2019 года; устой­чивое сокращение непригодного для проживания жи­лищного фонда; повышение до­ступности жилья на первичном рынке | ГИИС «Элек­тронный бюджет» |
| 4. | Количе­ство квад­ратных метров рас­селенного непри­годного для про­жива­ния жи­лищного фонда (нарас­тающим ито­гом) | ГП РФ | воз­растание | тыс. квад­ратных мет­ров | 30,21 | 2021 | 76,19 | - | - | - | - | - | - | ГП РФ | министер­ство стро­ительства Ярослав­ской обла­сти | обеспечение граж­дан жильем общей площадью не ме­нее 33 квадратных метров на челове­ка к 2030 году и не менее 38 квадрат­ных метров к 2036 году; обновление к 2030 году жилищ­ного фонда не ме­нее чем на 20 про­центов по сравне­нию с показателем 2019 года; устой­чивое сокращение непригодного для проживания жи­лищного фонда; повышение до­ступности жилья на первичном рынке | ГИИС «Элек­тронный бюджет» |

\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765-р.

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации

ГИИС «Электронный бюджет» – государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»

ЕМИСС – единая межведомственная информационно-статистическая система

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура Государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем» (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МСиЖКХ ЯО | срок реализации – 2024 – 2030 годы | |
| 1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | сокращена очередь нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, и достигли возраста 23 лет | сокращена очередь нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 1.3. | Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья | сокращена очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2. Региональный проект «Жилье» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МСиЖКХ ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
| Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья | расселен непригодный для проживания жилищный фонд | объем жилищного строительства; объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости |
| 3. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
| Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 | из непригодного для проживания жилищного фонда переселено 4,25 тыс. человек (нарастающим итогом) | количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом);  количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) |
| 4. Региональный проект «Жилье» (куратор – Хохряков Денис Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
| 4.1. | Не менее 5 млн семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году | обеспечен ввод жилья в Ярославской области в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Жилье» | объем жилищного строительства |
| 4.2. | Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья | реализованы определенные соглашением с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проекты развития территорий, предусматривающие строительство жилья | объем жилищного строительства |
| 5. Ведомственный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МСиЖКХ ЯО | срок реализации – 2024 – 2026 годы | |
| Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа | расселен жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, и (или) жилищный фонд с высоким уровнем износа на территории муниципальных образований Ярославской области, участвующих в проекте | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МСиЖКХ ЯО | - | |
| 6.1. | Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования | повышена доступность ипотечных кредитов (займов) для граждан | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.2. | Улучшение жилищных условий семей, воспитывающих трех и более детей | сокращена очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, воспитывающих трех и более детей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.3. | Улучшение жилищных условий семей, воспитывающих восемь и более детей | сокращена очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, воспитывающих восемь и более детей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.4. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета на территории Ярославской области | обеспечены жильем отдельные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на жилищный учет до 01.01.2005 | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 6.5. | Развитие градостроительной документации в Ярославской области | актуализирована градостроительная документация Ярославской области | объем жилищного строительства |
| 6.6. | Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц | обеспечены жильем реабилитированные лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Восстановление прав участников строительства проблемных жилых домов Ярославской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства Ярославской области | - | |
| Обеспечение восстановления прав участников строительства проблемных жилых домов | восстановлены права участников строительства проблемных жилых домов | объем жилищного строительства; объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Ярославской области  в сфере строительства» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МСиЖКХ ЯО | - | |
| 8.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | обеспечена деятельность подведомственных учреждений | объем жилищного строительства; объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости |
| 8.2. | Управление материальными запасами, созданными в целях гражданской обороны | созданы и восполняются запасы материально-технических средств | объем жилищного строительства; объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости |

4. Финансовое обеспечение Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области «Обеспечение доступным и ком­фортным жильем населения Ярославской области» на 2024 – 2030 годы – всего  в том числе: | 2 567 643,9 | 1 849 651,8 | 1 671 693,1 | 1 589 561,9 | 1 160 977,6 | 1 160 977,6 | 1 160 977,6 | 11 161 483,4 |
| - областные средства | 1 169 153,8 | 1 501 299,8 | 1 285 201,4 | 1 210 739,5 | 958 582,6 | 958 582,6 | 958 582,6 | 8 042 142,2 |
| - федеральные средства | 1 303 388,4 | 261 249,3 | 307 249,4 | 307 231,6 | 130 804,2 | 130 804,2 | 130 804,2 | 2 571 531,4 |
| - местные бюджеты | 55 101,7 | 47 102,6 | 39 242,3 | 31 590,8 | 31 590,8 | 31 590,8 | 31 590,8 | 267 809,8 |
| - внебюджетные источники | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 280 000,0 |
| Региональный проект «Оказание государ­ственной поддержки гражданам в обеспе­чении жильем» – всего  в том числе: | 568 741,1 | 727 221,1 | 643 016,0 | 643 600,0 | 643 600,0 | 643 600,0 | 643 600,0 | 4 513 378,2 |
| - областные средства | 413 221,7 | 567 649,8 | 481 500,0 | 481 500,0 | 481 500,0 | 481 500,0 | 481 500,0 | 3 388 371,5 |
| - федеральные средства | 84 019,4 | 88 071,3 | 90 016,0 | 90 600,0 | 90 600,0 | 90 600,0 | 90 600,0 | 624 506,7 |
| - местные бюджеты | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 31 500,0 | 220 500,0 |
| - внебюджетные источники | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 280 000,0 |
| Региональный проект «Жилье» – всего  в том числе: | - | 259 469,8 | 434 281,1 | 432 037,5 | - | - | - | 1 125 788,3 |
| - областные средства | - | 142 887,1 | 253 185,1 | 252 156,9 | - | - | - | 648 229,1 |
| - федеральные средства | - | 116 582,6 | 181 096,0 | 179 880,5 | - | - | - | 477 559,2 |
| Региональный проект «Обеспечение устой­чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – всего  в том числе: | 1 260 089,1 | - | - | - | - | - | - | 1 260 089,1 |
| - областные средства | 57 511,2 | - | - | - | - | - | - | 57 511,2 |
| - федеральные средства | 1 196 077,9 | - | - | - | - | - | - | 1 196 077,9 |
| - местные бюджеты | 6 500,0 | - | - | - | - | - | - | 6 500,0 |
| Ведомственный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа» – всего  в том числе: | 109 046,4 | 160 814,2 | 81 016,6 | - | - | - | - | 350 877,1 |
| - областные средства | 94 889,7 | 145 380,7 | 73 396,6 | - | - | - | - | 313 667,0 |
| - местные бюджеты | 14 156,8 | 15 433,4 | 7 620,0 | - | - | - | - | 37 210,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» – всего  в том числе: | 120 766,8 | 127 698,7 | 67 927,7 | 68 472,7 | 71 925,8 | 71 925,8 | 71 925,8 | 600 643,3 |
| - областные средства | 94 530,8 | 70 934,2 | 31 667,9 | 31 630,8 | 31 630,8 | 31 630,8 | 31 630,8 | 323 656,1 |
| - федеральные средства | 23 291,1 | 56 595,4 | 36 137,4 | 36 751,1 | 40 204,2 | 40 204,2 | 40 204,2 | 273 387,6 |
| - местные бюджеты | 2 944,9 | 169,2 | 122,4 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 3 599,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Восстановление прав участников строи­тельства проблемных жилых домов Яро­славской области» – всего  в том числе: | 81 076,5 | 9 069,1 |  |  |  |  |  | 90 145,6 |
| - областные средства | 81 076,5 | 9 069,1 |  |  |  |  |  | 90 145,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов испол­нительной власти Ярославской области в сфере строительства» – всего  в том числе: | 427 924,0 | 565 378,9 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 3 220 561,7 |
| - областные средства | 427 924,0 | 565 378,9 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 445 451,8 | 3 220 561,7 |

5. Показатели Государственной программы в разрезе муниципальных образований Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального  образования Ярославской области | Базовое  значение | | Значение показателя по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем жилищного строительства, млн квадратных метров | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 0,249 | 2022 | 0,452 | 0,350 | 0,355 | 0,360 | 0,365 | 0,370 | 0,443 |
| Городской округ город Рыбинск | 0,026 | 2022 | 0,040 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,040 | 0,047 |
| Большесельский муниципальный округ | 0,005 | 2022 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Борисоглебский муниципальный округ | 0,006 | 2022 | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Брейтовский муниципальный округ | 0,003 | 2022 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Гаврилов-Ямский муниципальный округ | 0,011 | 2022 | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Даниловский муниципальный округ | 0,006 | 2022 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |
| Любимский муниципальный округ | 0,006 | 2022 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| Мышкинский муниципальный округ | 0,006 | 2022 | 0,008 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Некоузский муниципальный округ | 0,001 | 2022 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 |
| Некрасовский муниципальный округ | 0,041 | 2022 | 0,028 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Первомайский муниципальный округ | 0,003 | 2022 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Переславль-Залесский муниципальный округ | 0,050 | 2022 | 0,063 | 0,065 | 0,065 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,075 |
| Пошехонский муниципальный округ | 0,003 | 2022 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Ростовский муниципальный округ | 0,018 | 2022 | 0,014 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Рыбинский муниципальный округ | 0,045 | 2022 | 0,038 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Тутаевский муниципальный округ | 0,028 | 2022 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,031 |
| Угличский муниципальный округ | 0,024 | 2022 | 0,032 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,031 | 0,037 |
| Ярославский муниципальный округ | 0,265 | 2022 | 0,173 | 0,250 | 0,255 | 0,260 | 0,262 | 0,265 | 0,278 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда  (нарастающим итогом), тыс. человек | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 1,25 | 2022 | 1,60 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Рыбинск | 0,11 | 2022 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
| Большесельский муниципальный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борисоглебский муниципальный округ | 0,05 | 2022 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| Брейтовский муниципальный округ | 0,00 | 2022 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| Гаврилов-Ямский муниципальный округ | 0,05 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Даниловский муниципальный округ | 0,16 | 2022 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Любимский муниципальный округ | 0,13 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Мышкинский муниципальный округ | 0,06 | 2022 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
| Некоузский муниципальный округ | 0,29 | 2022 | 0,31 | - | - | - | - | - | - |
| Некрасовский муниципальный округ | 0,08 | 2022 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| Первомайский муниципальный округ | 0,02 | 2022 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Переславль-Залесский муниципальный округ | 0,03 | 2022 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
| Пошехонский муниципальный округ | 0,24 | 2022 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| Ростовский муниципальный округ | 0,21 | 2022 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| Рыбинский муниципальный округ | 0,05 | 2022 | 0,13 | - | - | - | - | - | - |
| Тутаевский муниципальный округ | 0,20 | 2022 | 0,21 | - | - | - | - | - | - |
| Угличский муниципальный округ | 0,30 | 2022 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославский муниципальный округ | 0,11 | 2022 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда  (нарастающим итогом), тыс. квадратных метров | | | | | | | | | |
| Городской округ город Ярославль | 21,53 | 2022 | 26,37 | - | - | - | - | - | - |
| Городской округ город Рыбинск | 2,12 | 2022 | 3,80 | - | - | - | - | - | - |
| Большесельский муниципальный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борисоглебский муниципальный округ | 0,85 | 2022 | 0,74 | - | - | - | - | - | - |
| Брейтовский муниципальный округ | 0,14 | 2022 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| Гаврилов-Ямский муниципальный округ | 1,47 | 2022 | 2,63 | - | - | - | - | - | - |
| Даниловский муниципальный округ | 3,05 | 2022 | 4,79 | - | - | - | - | - | - |
| Любимский муниципальный округ | 2,15 | 2022 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| Мышкинский муниципальный округ | 1,28 | 2022 | 1,28 | - | - | - | - | - | - |
| Некоузский муниципальный округ | 5,87 | 2022 | 6,06 | - | - | - | - | - | - |
| Некрасовский муниципальный округ | 1,34 | 2022 | 1,55 | - | - | - | - | - | - |
| Первомайский муниципальный округ | 0,68 | 2022 | 2,40 | - | - | - | - | - | - |
| Переславль-Залесский муниципальный округ | 0,60 | 2022 | 2,67 | - | - | - | - | - | - |
| Пошехонский муниципальный округ | 3,74 | 2022 | 3,72 | - | - | - | - | - | - |
| Ростовский муниципальный округ | 3,83 | 2022 | 5,66 | - | - | - | - | - | - |
| Рыбинский муниципальный округ | 1,01 | 2022 | 2,56 | - | - | - | - | - | - |
| Тутаевский муниципальный округ | 3,01 | 2022 | 3,06 | - | - | - | - | - | - |
| Угличский муниципальный округ | 4,66 | 2022 | 5,21 | - | - | - | - | - | - |
| Ярославский муниципальный округ | 1,55 | 2022 | 1,55 | - | - | - | - | - | - |