**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Баланцев Александр Сергеевич |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Дмитриевская Елена Александровна |
| Период реализации Государственной программы | 2024 – 2030 годы |
| Цели Государственной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Ярославской области в результате благоустройства 100 процентов дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, запланированных к благоустройству до конца 2030 года |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации Государственной программы | 13 031 842,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатели «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году», «Благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»)/ государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

2. Показатели Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | Дина­мика по­казателя | Единица измере­ния (по ОКЕИ) | Базовое зна­чение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Доку-мент | Ответ­ственный за дости­жение по­казателя | Связь с по­казателями националь­ных целей |
| зна­че­ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Государственной программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории Ярославской области в результате благоустройства 100 процентов дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, запланированных к благоустройству до конца 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля благо­устроен­ных дво­ровых и обще­ственных терри­торий, в том числе в сельской местности, от общего количе­ства территорий, подлежащих благоустройству в текущем году | Государ­ственная программа | возраста­ние | процен­тов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | Госу­дар­ствен­ная про­грамма | МЖКХ ЯО  (с 09.01.2025 ‒ МСиЖКХ ЯО) | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процен­тов к 2030 году и на 60 про­центов к 2036 году, благо­устройство не менее чем 30 ты­сяч обще­ственных территорий и реализа­ция в малых городах и историче­ских посе­лениях не менее чем 1600 проек­тов победи­телей Все­российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2. | Доля реализо­ван­ных проектов по­бедите­лей Всерос­сийского кон­курса луч­ших проектов создания ком­фортной город­ской среды от об­щего числа проек­тов Яро­славской обла­сти, ставших по­бе­дителями кон­курса | Государ­ственная программа | возраста­ние | единиц | 100 | 2023 | 100 | 100 | - | - | - | | - | - | Госу­дар­ствен­ная про­грамма | МЖКХ ЯО  (с 09.01.2025 ‒ МСиЖКХ ЯО) | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процен­тов к 2030 году и на 60 про­центов к 2036 году, благо-устройство не менее чем 30 ты­сяч обще­ственных территорий и реализа­ция в малых городах и историче­ских посе­лениях не менее чем 1600 проек­тов победи­телей Все­российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 3. | Количество ре­гио­нальных про­ектов, реализо­ванных за счет средств ин­фра­структурных бюд­жетных кре­ди­тов/ казначей­ских инфра­струк­турных кредитов | Государ­ственная программа | возраста­ние | единиц | - | 2023 | 2 | 2 | - | - | - | | - | - | \* | МЖКХ ЯО  (с 09.01.2025 ‒ МСиЖКХ ЯО) | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процен­тов к 2030 году и на 60 про­центов к 2036 году, благо-устройство не менее чем 30 ты­сяч обще­ственных территорий и реализа­ция в малых городах и историче­ских посе­лениях не менее чем 1600 проек­тов победи­телей Все­российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 4. | Прирост сред­него индекса ка­чества город­ской среды по отношению к 2019 году | ГП РФ,  Гос­удар­ствен­ная про­грамма, ВДЛ | возраста­ние | процен­тов | 7 | 2021 | 18 | ~~-~~ | ~~-~~ | - | - | | - | - | \*\* | МЖКХ ЯО  (с 09.01.2025 ‒ МСиЖКХ ЯО) | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процен­тов к 2030 году и на 60 про­центов к 2036 году, благо-устройство не менее чем 30 ты­сяч обще­ственных территорий и реализа­ция в малых городах и историче­ских посе­лениях не менее чем 1600 проек­тов победи­телей Все­российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 5. | Улучшение ка­че­ства среды для жизни в опор­ных населенных пунк­тах | ГП РФ, ВДЛ | возраста­ние | процен­тов | - | 2023 | - | 13,13 | 18,72 | 21,07 | 25,94 | | 30,86 | 35,18 | \*\*\* | МСиЖКХ ЯО | улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процен­тов к 2030 году и на 60 про­центов к 2036 году |

\* Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.02.2024 № 105/пр «Об утверждении перечня инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализа­цию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов».

\*\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. № 2765‑р.

\*\*\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо Ярославской области

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

МЖКХ ЯО – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

МСиЖКХ ЯО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Структура Государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидае­мых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
| 1.1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | благоустроены общественные территории, увеличено количество городов с благоприятной городской средой с учетом индекса качества городской среды | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 1.2. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | доля реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от общего числа проектов Ярославской области, ставших победителями конкурса; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году\* | увеличено количество благоустроенных общественных территорий, реализованы проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; доля реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от общего числа проектов Ярославской области, ставших победителями конкурса; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 3. Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Улучшено качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов в 2030 году, обеспечено опережающее инфраструктурное развитие субъектов Российской Федерации | созданы условия для улучшения качества среды для жизни в опорных населенных пунктах | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; доля реализованных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от общего числа проектов Ярославской области, ставших победителями конкурса;количество региональных проектов, реализованных за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов / казначейских инфраструктурных кредитов; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году; улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах |
| 4. Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Реализация инфраструктурного проекта в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Ростов Великий – духовный центр России» | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество региональных проектов, реализованных за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов/ казначейских инфраструктурных кредитов |
| 5. Региональный проект «Создание и развитие туристско-рекреационного парка на берегу Плещеева озера  в городе Переславле-Залесском Ярославской области» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 – 2025 годы | |
|  | Реализация инфраструктурного проекта в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Создание и развитие туристско-рекреационного парка на берегу Плещеева озера в городе Переславле-Залесском Ярославской области» | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество региональных проектов, реализованных за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов/ казначейских инфраструктурных кредитов |
| 6. Региональный проект «Ярославия. Города у воды» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 – 2025 годы | |
|  | Создание инфраструктуры в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Ярославия. Города у воды» | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество региональных проектов, реализованных за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов/ казначейских инфраструктурных кредитов |
| 7. Региональный проект «Ревитализация исторической части города Углич Ярославской области»  (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Реализация инфраструктурного проекта в целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Ревитализация исторической части города Углич Ярославской области» | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | количество региональных проектов, реализованных за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов/ казначейских инфраструктурных кредитов |
| 8. Ведомственный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 – 2027 годы | |
|  | Благоустройство дворо­вых территорий, уста­новка детских игровых площадок и обустройство территорий для выгула животных | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды; благоустроены дворовые территории, установлены детские игровые площадки | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |
| 9. Ведомственный проект «Развитие сельских территорий» (куратор – Дмитриевская Елена Александровна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Формирование комфортной среды на сельских территориях Ярославской области | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на сельских территориях Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |
| 10. Ведомственный проект «Организация архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области» (куратор – Чуркин Евгений Юрьевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Улучшение облика населенных пунктов Ярославской области в целях формирования комфортной, безопасной и привлекательной городской среды | обеспечена функциональность и безопасность городской среды, повышена эстетика зданий, конструкций, сооружений, элементов городского ландшафта и других объектов в населенных пунктах Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 11. Ведомственный проект «Благоустройство исторических центров городов»  (куратор – Дмитриевская Елена Александровна) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2024 год | |
|  | Создание комплексной пешеходной инфраструктуры, отвечающей требованиям безопасности, комфорта и удобства при передвижении граждан | повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 12. Ведомственный проект «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области»  (куратор – Баланцев Александр Сергеевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области | срок реализации – 2025 – 2027 годы | |
|  | Улучшение облика населенных пунктов Ярославской области в целях формирования комфортной, безопасной и привлекательной городской среды | обеспечение функциональности и безопасности городской среды, повышение эстетики зданий, конструкций, сооружений, элементов ландшафта и других объектов в населенных пунктах Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году; прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 13. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего внешнего вида зданий, строений, сооружений в населенных пунктах Ярославской области» (куратор – Чуркин Евгений Юрьевич) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – министерство регионального развития Ярославской области | срок реализации – 2025 год | |
|  | Обеспечение надлежащего внешнего вида зданий, строений, сооружений в населенных пунктах Ярославской области | повышение эстетики фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования, указанных в порядке выплаты денежного вознаграждения гражданам за выполнение работ по окраске наружных поверхностей стен (фасада) объектов индивидуального жилищного строительства (индивидуальных жилых домов) на территории Ярославской области | доля благоустроенных дворовых и общественных территорий, в том числе в сельской местности, от общего количества территорий, подлежащих благоустройству в текущем году |

\* Наименование задачи указано в соответствии с наименованием задачи федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заочного голосования членов президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 20 декабря 2024 года № 12пр.

4. Финансовое обеспечение Государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации,  тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 – 2030 годы – всего  в том числе: | 2 426 674,2 | 4 451 316,1 | 3 958 591,4 | 2 195 260,4 | 0 | 0 | 0 | 13 031 842,1 |
| - областные средства | 1 508 509,7 | 2 762 697,3 | 3 316 612,8 | 1 691 661,9 | 0 | 0 | 0 | 9 279 481,7 |
| - федеральные средства | 880 027,9 | 1 478 608,0 | 310 194,4 | 294 726,6 | 0 | 0 | 0 | 2 963 556,9 |
| - местные бюджеты | 38 136,6 | 210 010,8 | 331 784,2 | 208 871,9 | 0 | 0 | 0 | 788 803,5 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – всего  в том числе: | 692 481,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 481,4 |
| - областные средства | 119 923,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 923,7 |
| - федеральные средства | 534 766,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 766,7 |
| - местные бюджеты | 37 791,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 791,0 |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» – всего  в том числе: | 0 | 900 667,5 | 340 125,5 | 326 566,8 | 0 | 0 | 0 | 1 567 359,8 |
| - областные средства | 0 | 263 189,7 | 12 924,8 | 15 511,9 | 0 | 0 | 0 | 291 626,4 |
| - федеральные средства | 0 | 554 856,0 | 310 194,4 | 294 726,6 | 0 | 0 | 0 | 1 159 777,0 |
| - местные бюджеты | 0 | 82 621,8 | 17 006,3 | 16 328,3 | 0 | 0 | 0 | 115 956,4 |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Ярославская область)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» – всего  в том числе: | 200 200,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 200,2 |
| - федеральные средства | 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000,0 |
| - местные бюджеты | 200,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,2 |
| Региональный проект «Создание и развитие туристско-рекреационного парка на берегу Плещеева озера в г. Переславле-Залесском Ярославской области» ‒ всего  в том числе: | 52 048,0 | 183 672,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 720,7 |
| - федеральные средства | 51 996,0 | 183 489,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 485,0 |
| - местные бюджеты | 52,0 | 183,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,7 |
| Региональный проект «Ярославия. Города у воды» – всего  в том числе: | 93 358,6 | 740 891,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 250,0 |
| - федеральные средства | 93 265,2 | 740 263,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 528,2 |
| - местные бюджеты | 93,4 | 628,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,8 |
| Региональный проект «Ревитализация исторической части города Углич Ярославской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственный проект «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» – всего  в том числе: | 700 000,0 | 820 348,5 | 833 603,8 | 873 649,3 | 0 | 0 | 0 | 3 227 601,6 |
| - областные средства | 700 000,0 | 760 881,3 | 740 600,0 | 776 150,0 | 0 | 0 | 0 | 2 977 631,3 |
| - местные бюджеты | 0 | 59 467,2 | 93 003,8 | 97 499,3 | 0 | 0 | 0 | 249 970,3 |
| Ведомственный проект «Развитие сельских территорий» – всего  в том числе: | 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 |
| - областные средства | 100 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000,0 |
| Ведомственный проект «Организация архитектурно-художественной подсветки объектов населенных пунктов Ярославской области» – всего  в том числе: | 338 586,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 586,0 |
| - областные средства | 338 586,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 586,0 |
| Ведомственный проект «Благоустройство исторических центров городов» – всего  в том числе: | 250 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,0 |
| - областные средства | 250 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000,0 |
| Ведомственный проект «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» – всего  в том числе: | 0 | 1 790 736,0 | 2 784 862,1 | 995 044,3 | 0 | 0 | 0 | 5 570 642,4 |
| - областные средства | 0 | 1 723 626,2 | 2 563 088,0 | 900 000,0 | 0 | 0 | 0 | 5 186 714,2 |
| - местные бюджеты | 0 | 67 109,8 | 221 774,1 | 95 044,3 | 0 | 0 | 0 | 383 928,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего внешнего вида зданий, строений, сооружений в населенных пунктах Ярославской области» ‒ всего | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 |
| - областные средства | 0 | 15 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,0 |

5. Финансовое обеспечение Государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа/ за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета – всего  в том числе: | 345 261,2 | 923 752,0 | - | - | - | - | - | 1 269 013,2 |
| региональный проект «Ростов Великий – духовный центр России» | 200 000,0 | - | - | - | - | - | - | 200 000,0 |
| региональный проект «Создание и развитие туристско-рекреационного парка на берегу Плещеева озера в городе Переславле-Залесском Ярославской области» | 51 996,0 | 183 489,0 | - | - | - | - | - | 235 485,0 |
| региональный проект «Ярославия. Города у воды» | 93 265,2 | 740 263,0 | - | - | - | - | - | 833 528,2 |