**ПРОЕКТ**

**ПАСПОРТ**

**государственной программы Ярославской области**

**«Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы Ярославской области | Душко Роман Владимирович – заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы Ярославской области | Душко Роман Владимирович – заместитель Председателя Правительства Ярославской области – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области |
| Период реализации государственной программы Ярославской области | 2024 – 2030 годы |
| Цели государственной программы Ярославской области | доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 63,14 процента к 2030 году |
| обеспечение доли автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, до 88,41 процента к 2030 году |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы Ярославской области | 119062097,7 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» (показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов»)/ государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели государственной программы Ярославской области

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показа­теля | Дина­мика по­казателя | Еди­ница изме­рения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | До­ку­мент | Ответ­ственный за дости­жение по­казателя | Связь с пока­зателями националь­ных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна­че­ние | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы Ярославской области – доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 63,14 процентов к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля автомо­бильных дорог регионального и межмуници­пального зна­чения, соответ­ствующих нор­мативным тре­бованиям | ГП РФ | возрас­тание | про-центов | 43,45 | 2021 | 53,45 | 56,72 | 59,89 | 62,89 | 62,97 | 63,05 | 63,14 | \* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници­пального) и местного зна­чения, соответ­ствующих нор­мативным тре­бованиям к транспортно-эксплуатацион­ным показате­лям на 31 де­кабря отчет­ного года | ГП ЯО | возрас­тание | км | 6322,6 | 2022 | 7093 | 7393 | 7693 | 7993 | 8243 | 8493 | 8743 | \*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 3. | Прирост протя­женности сети автомобильных дорог регио­нального (межмуници­пального) и местного зна­чения на тер­ритории Яро­славской обла­сти в резуль­тате строитель­ства новых ав­томобильных дорог (нараста­ющим итогом к 2022 году) | ГП ЯО | возрас­тание | км | 3,7 | 2022 | 6,53 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | \*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 4. | Капитальный ремонт и ре­монт дорог ре­гионального (межмуници­пального) и местного зна­чения (нараста­ющим итогом с 2017 года) | ГП ЯО | возрас­тание | км | 1797 | 2022 | 2634,9 | 2935 | 3235 | 3535 | 3785 | 4035 | 4285 | \*\*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 5. | Прирост протя­женности авто­мобильных до­рог общего пользования регионального или межмуни­ципального значения, соот­ветствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатацион­ным показате­лям, к преды­дущему пери­оду (этапу) | ГП ЯО | возрас­тание | про-центов | 18,164 | 2022 | 36,324 | 45,44 | 5,55 | 11,15 | 16,65 | 22,25 | 27,75 | \*\*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| Цель государственной программы Ярославской области – обеспечение доли автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, до 88,41 процента к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ВДЛ, ГП РФ | возрас­тание | про-центов | 70 | 2021 | 68,27 |  |  |  |  |  |  | \*\*\*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 7. | Доля автомо­бильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствую­щих норматив­ным требова­ния | ГП РФ | возрас­тание | про-центов | 65,25 | 2023 | - | 73,73 | 78,27 | 83,19 | 85,96 | 87,35 | 88,41 | \* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |
| 8. | Доля автомо­бильных дорог крупнейших городских аг­ломераций и автомобильных дорог регио­нального зна­чения (включая дороги, отне­сенные к опор­ной сети авто­мобильных до­рог), соответ­ствующих нор­мативам | ВДЛ,  ГП РФ | возрас­тание | про­центов | - | - | - | 56,72 | 59,89 | 62,89 | 62,97 | 63,05 | 63,14 | \*\*\*\* | МДХиТ ЯО | увеличение к 2030 году доли соответ­ствующих нормативным требованиям автомобиль­ных дорог федерального значения и дорог круп­нейших го­родских агло­мераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобиль­ных дорог – не менее чем до 85 процен­тов, автомо­бильных до­рог регио­нального или межмуници­пального зна­чения – не менее чем до 60 процентов |

\* Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596.

\*\* Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области», утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 27 марта 2024 года № 392-п.

\*\*\* Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п.

\*\*\*\* Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации.

3. Структура государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Региональный проект «Дорожная сеть» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2024 год | |
| 1.1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети городских агломераций | обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; увеличена доля граждан, отметивших улучшение качества и доступности автомобильных дорог; обеспечено приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам |
| 1.2. | Приведены в нормативное состояние/ построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | обеспечено приведение в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения;  обеспечено выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние искусственных сооружений, а также строительства (реконструкции) путепроводов | доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам;  доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
| 2.1. | В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85% опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений | устранены перегрузки дорожной сети, построены и реконструированы обходы городов, увеличена пропускная способность основных центральных улиц крупных населенных пунктов, осуществлено строительство моста через реку Волгу в г. Ярославле. | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2. | В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших агломераций | обеспечено приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; увеличение доли граждан, отметивших улучшение качества и доступности автомобильных дорог; обеспечено приведение в нормативное состояние дорог городских агломераций | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.3. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций | повышена доступность городской инфраструктуры. Снижено количество и тяжесть дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и местного значения | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.4. | В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85% опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений | снижено количество перегруженных участков дорог, повышена пропускная способность дорог и мостов | доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требования;  доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам |
| 3. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2024 год | |
|  | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | обеспечено применение новых технологий в дорожной отрасли; осуществлено совершенствование регуляторной политики, ориентированной на повышение качества, размещено автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств, внедрены интеллектуальные транспортные системы | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Цифровизация дорожной и транспортной отрасли | увеличена пропускная способность улично-дорожной сети, уменьшение задержек в движении транспорта, повышение безопасности дорожного движения, информирование участников движения о складывающейся дорожно-транспортной ситуации и вариантах оптимального маршрута движения, обеспечение бесперебойного движения наземного городского пассажирского транспорта, повышение сохранности дорог и искусственных сооружений. | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требования |
| 5. Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2024 год | |
| 5.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 5.2. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и сооружений на них | разработана проектная, сметная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом с 2107 года) |
| 5.3. | Реализация мероприятий по транспортной безопасности, разработка проектно-изыскательских работ | выполнены проектно-изыскательские работы и мероприятия по транспортной безопасности | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 5.4. | Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | выполнены работы по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, регистрации прав собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков, осуществлены закупки товаров, работ, услуг для обеспечения функций министерства дорожного хозяйства Ярославской области | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к предыдущему периоду (этапу) |
| 5.5. | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | разработаны и утверждены рабочие проекты, выполнены работы по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 5.6. | Обеспечение работы систем фотовидеофиксации и автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения | организована работа систем фотовидеофиксации, выполнены работы по содержанию автоматических пунктов весового и габаритного контроля | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 5.7. | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Ярославской области | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом с 2017 года) |
| 6. Ведомственный проект «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» (куратор – Душко Роман Владимирович) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | срок реализации – 2025 – 2030 годы | |
|  | Разработка рабочих проектов, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения | разработана проектная, сметная документация на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений на них | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог (нарастающим итогом к 2022 году) |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности» | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МДХиТ ЯО | - | |
| 7.1. | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений дорожного хозяйства Ярославской области | обеспечение деятельности государственных учреждений | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 7.2. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Ярославской области | обеспечена сохранность автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Ярославской области | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;  протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 7.3. | Поддержка дорожного хозяйства муниципальных образований Ярославской области | приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения | протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;  капитальный ремонт и ремонт дорог регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом с 2017 года) |

4. Финансовое обеспечение государственной программы Ярославской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы Ярославской области, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Ярославской области – всего в том числе: | 18475882,8 | 18501327,4 | 18851797,1 | 16036067,5 | 16404856,9 | 15396083,0 | 15396083,0 | 119062097,7 |
| - областные средства | 16452321,6 | 14813646,3 | 12154462,0 | 12565329,1 | 12540407,8 | 15128970,6 | 15128970,6 | 98784108,0 |
| - федеральные средства | 1674345,4 | 3105362,2 | 6352418,0 | 3257239,9 | 3650950,6 | 141849,2 | 141849,2 | 18324014,5 |
| - местные бюджеты | 349215,8 | 582318,9 | 344917,1 | 213498,5 | 213498,5 | 125263,2 | 125263,2 | 1953975,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования дорожной деятельности» – всего  в том числе: | 446828,4 | 9994494,6 | 8927362,9 | 6510772,7 | 6586259,7 | 7748159,7 | 7748159,7 | 47962037,7 |
| - областные средства | 446828,4 | 9467497,4 | 8672847,8 | 6385509,5 | 6460996,5 | 7622896,5 | 7622896,5 | 46679472,6 |
| - местные бюджеты |  | 526997,2 | 254515,1 | 125263,2 | 125263,2 | 125263,2 | 125263,2 | 1282565,1 |
| Ведомственный проект «Развитие и сохранность автомобильных дорог Ярославской области» – всего  в том числе: | 10094310,6 | - | - | - | - | - | - | 10094310,6 |
| - областные средства | 9891432,3 | - | - | - | - | - | - | 9891432,3 |
| - местные бюджеты | 202878,3 | - | - | - | - | - | - | 202878,3 |
| Ведомственный проект «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» – всего  в том числе: | - | 61569,7 | - | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 101569,7 |
| - областные средства | - | 61569,7 | - | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 101569,7 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» – всего  в том числе: | 6392000,3 | - | - | - | - | - | - | 6392000,3 |
| - областные средства | 4621894,0 | - | - | - | - | - | - | 4621894 |
| - федеральные средства | 1623768,8 | - | - | - | - | - | - | 1623768,8 |
| - местные бюджеты | 146337,5 | - | - | - | - | - | - | 146337,5 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» – всего  в том числе: | - | 7224518,2 | 9877613,9 | 9367829,2 | 9659558,1 | 6990163,7 | 6990163,7 | 50109846,9 |
| - областные средства | - | 4130377,6 | 3479741,5 | 6162446,4 | 6061959,4 | 6990163,7 | 6990163,7 | 33814852,3 |
| - федеральные средства | - | 3038818,9 | 6307470,5 | 3117147,5 | 3509363,4 | - | - | 15972800,3 |
| - местные бюджеты | - | 55321,7 | 90402,0 | 88235,3 | 88235,3 | - | - | 322194,3 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – всего  в том числе: | 1542743,5 | - | - | - | - | - | - | 1542743,5 |
| - областные средства | 1492166,9 | - | - | - | - | - | - | 1492166,9 |
| - федеральные средства | 50576,6 | - | - | - | - | - | - | 50576,6 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» – всего  в том числе: | - | 1220744,9 | 46820,3 | 147465,7 | 149039,2 | 647759,6 | 647759,6 | 2859589,3 |
| - областные средства | - | 1154201,6 | 1872,8 | 7373,3 | 7452,0 | 505910,4 | 505910,4 | 2182720,5 |
| - федеральные средства | - | 66543,3 | 44947,5 | 140092,4 | 141587,2 | 141849,2 | 141849,2 | 676868,8 |

Список используемых сокращений

ВДЛ – высшее должностное лицо

ГП РФ – государственная программа Российской Федерации

ГП ЯО – государственная программа Ярославской области

МДХиТ ЯО – министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения